EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023

- OBJETO:  Prorrogação do prazo de execução total da obra objeto do Contrato Administrativo nº 01/2023, por mais 20 (vinte) dias corridos, contados a partir de 31 de julho de 2023 até 19 de agosto de 2023.

CONTRATADO: Empresa CA.X LTDA.

PRAZO: Prorroga por mais 20 (vinte) dias corridos, contados a partir de 31 de julho de 2023 até 19 de agosto de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, do parágrafo 1º, do art.57 da Lei n.º8.666/1993 e, sobretudo, na autorização emanada da Presidência desta Casa frente a justificativa apresentada pela empresa Contratada.

Jóia - RS, 31 de julho de 2023.

LUIS CARLOS SOUZA

Presidente da Câmara de Vereadores de Jóia